Приложение 11

к Тендерной документации

по закупкам услуг

способом открытого тендера

Проект договора

о оказании  услуг №

| г. Усть-Каменогорск |  | « » 2015 год |
| --- | --- | --- |

АО НК «СПК «Ертіс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Председателя Правления  Сапаргалиева М. К., c одной стороны и

Товарищество с ограниченной ответственностью «______________», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с  Правилами осуществления закупок  товаров, работ и услуг АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертic»,  утвержденные Решением Правления АО «НК «СПК «Ертic» от 18 декабря 2014 года № 45 (далее Правила) и итогов  закупок способом  открытого тендера (протокол итогов №_____ от ___________), заключили настоящий договор о закупках Услуг  (далее - «Договор») о нижеследующем.

В случае отсутствия на момент подведения итогов утвержденной   производственной программы и (или) инвестиционной программы, и (или) бюджета и (или) плана развития, и (или) бизнес-плана и плана закупок, и вносимых изменений и (или) дополнений к ним по услугам, в отношении которых были осуществлены  процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика, условием заключения договора будет являться утверждение производственной программы и (или) инвестиционной программы, и (или) бюджета и (или) плана развития, и (или) бизнес-плана и плана закупок и вносимых изменений и (или) дополнений к ним по услугам, в отношении которых были осуществлены  процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика.

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги технического надзора по объекту: «Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 51/1, 59, 61, 61/1, 62 по генплану города). Жилой дом поз. 51/1» завершение работ.

1.2 Поставщик обязуется оказать услуги лично.

1.3.   Доля местного содержания в Услугах составляет …%. (указывается в случае, если Поставщик указал в заявке на участие в тендере закупок услуг  долю местного содержания).

2. Стоимость услуг и порядок расчета

2.1. Общая стоимость услуг технического надзора, поручаемых Поставщику, на 2015-2016  год составляет: _____________________( ) тенге с НДС, НДС составляет _______________ (  ) тенге:

В том числе стоимость услуг поручаемых Поставщику на 2015 год составляет: _________ (   ) тенге с НДС, НДС составляет: ______________ (  );

В том числе стоимость услуг поручаемых Поставщику на 2016 год составляет: _________ (   ) тенге с НДС, НДС составляет: ______________ (  );

2.2. Заказчик производит оплату Поставщику по настоящему Договору на основании акта приемки оказанных услуг с приложением счет-фактуры к оплате, подписанных Заказчиком и Поставщиком, в соответствии с планом финансирования.

2.3. Из суммы оказанных Поставщиком услуг в период завершения оказания услуг Заказчик удерживает 5% стоимости оказанных услуг, которые выплачиваются Поставщику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по договору и подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта Государственной комиссией.

3. Права и обязанности сторон

3.1.  Поставщик обязан:

3.1.1. Производить контроль за качеством выполненных работ, соблюдением сроков строительства;

3.1.2. Принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных  дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр;

3.1.3. Принимать участие в освидетельствовании и оценке скрытых работ, в выполнении контрольных измерений, испытаний, подписании совместно с ответственным представителем подрядчика акта освидетельствования скрытых работ;

3.1.4.  Проверять соответствия типов, видов и марок применяемых материалов, изделий и конструкций,  указанных в проектной документации;

3.1.5.  Проверять наличие у Подрядчика документов, удостоверяющих качество  применяемых  им строительных материалов – технических паспортов и других  документов о качестве, сертификатов, а также документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

3.1.6. Осуществлять надзор за соблюдением требований по запрещению производства  дальнейших  работ до оформления актов на скрытые работы и промежуточной  приемки ответственных  конструкций;

3.1.7. Контролировать наличие и правильность ведения Подрядчиком исполнительной технической  документации;

3.1.8. Проверять соответствие объемов и сроков выполнения, предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации. Вести учет объемов и стоимости  принятых  и оплаченных  строительно-монтажных  работ.

3.1.9. Осуществлять базовый срок гарантии оказываемых инжиниринговых услуг продолжительностью три года, с момента подписания сторонами акта о приемке законченного объекта. Осуществлять контроль устранения недостатков Подрядчиком, выявленных в период гарантийного срока, за свой счет.

3.1.10 Поставщик обязан в течение двадцати рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы договора, со сроком действия до момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. Обеспечение исполнения  договора возвращается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты  полного и надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему договору.

Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

- Гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

-  Банковскую гарантию.

В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков.

Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков Корпорации.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Поставщиком обеспечение исполнение Договора Заказчик не удерживает и Поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков Корпорации.

3.1.12. В течении 5-ти календарных дней после исполнения обязанностей по Договору предоставить Заказчику отчётность по местному содержанию в Услугах по форме согласно Приложение №3  к настоящему Договору, с приложением копий подтверждающих документов.

3.2.  Поставщик вправе:

3.2.1. Осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (плана работ), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3.  Заказчик обязан:

3.3.1. Производить оплату за оказанные услуги по настоящему Договору по мере поступления денежных средств  на расчетный счет Заказчика, согласно плана финансирования.

3.4.  Заказчик вправе:

3.4.1. Передать свои обязанности Поставщику по контролю за качеством и своевременным выполнением строительно-монтажных работ.

4. Существенные условия договора

4.1. Требования к персоналу

Главный инженер (Представитель Инженера на объекте) – 1 человек;

Инженер по искусственным сооружениям – 1  человек;

Инженер по материалам – 1  человек;

Инженер по качеству и проверке объемов выполненных работ – 2 человека;

Инженер геодезист – 1 человек.

Персонал, оказывающий инжиниринговые услуги должен быть мобилизован не позднее, чем в пятидневный срок с момента подписания Договора.

Привлеченные эксперты должны иметь соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, согласно Закона Республики Казахстан «О лицензировании в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». В течение гарантийного Периода устранения дефектов работу продолжит Главный инженер, остальные сотрудники будут привлекаться по мере необходимости.

4.2. Отчетность

Поставщик должен представлять Заказчику следующие отчеты:

Отчет о начале работ.

В течение 10 дней после заключения договора Поставщик должен представить отчет о начале работ, в составе которого должен быть подробный план работы, задачи каждого сотрудника.

Ежемесячные отчеты.

Поставщик, не позднее 25 числа каждого месяца, должен подготовить отчет о ходе выполнения работ, в котором должно содержаться краткое описание выполненных работ, в том числе за предыдущий месяц, с указанием  появившихся проблем и рекомендуемых решений, а также рекомендации для последующих действий, которые должен предпринять Заказчик и Подрядчик для беспрепятственной реализации проекта.

Содержание и формат этих отчетов должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов действующих на территории Республики Казахстан.

Отчет о завершении.

Непосредственно после приема-передачи Поставщик должен подготовить отчет о завершении работ с описанием технологий строительства, работ по надзору .

Все отчеты должны быть предоставлены в 3-х экземплярах.

4.3. Требования к документации

Поставщик и его персонал должны вести следующую документацию:

• Ежедневные данные о погоде, в том числе данные по максимальной и минимальной температуре, влажности, осадкам и периодам неблагоприятных погодных условий, влиянию погодных условий на темпы выполнения Работ;

• Вся официальная корреспонденция, полученная офисом Поставщика и отправленная из него;

•  Журналы для всей входящей и исходящей корреспонденции;

• Данные об обследовании материалов, в том числе журналы по отбору проб, лабораторные журналы по испытанию  материалов, отчеты по лабораторным испытаниям;

• Акты на скрытые работы

• Данные выноса в натуру, в том числе информация о постоянных маркировочных столбиках, если таковые имеются;

• Изначальные отметки уровня грунта;

• Чертежи и схемы объекта, выданные Генеральному подрядчику;

• Полученные чертежи;

• журнал для регистрации всех претензий третьей стороны вместе с папкой, где собраны все такие претензии и жалобы;

• результаты отбора и химического анализа проб при испытаниях на строительной площадке и за ее пределами, включая сертификаты о проведении испытаний производителем, и сводные данные об испытаниях

• журналы натурных изысканий, топографических расчетов и нанесение на чертежи данных по уровням грунта,

• отчеты Генерального подрядчика по рабочей силе и оборудованию,

• протоколы совещаний на строительной площадке,

• фотографии или видеосъемки о ходе выполнения работ,

• все отчеты,

• копии всех расчетов,

• результаты контрольных замеров,

• акты выполненных работ,

• накопительную ведомость объемов работ с указанием их стоимости и общего объема планируемых к выполнению работ,

• копии претензий Генерального подрядчика, в том числе вся относящаяся к ним корреспонденция и расчеты Поставщика,

• журнал всех несчастных случаев,

• документация по офису (-ам) на строительной площадке, жилью, оборудованию и транспорту (инвентаризация, использование, повреждения, сбои, обслуживание и особенно записи по их передаче),

• книга посетителей,

• личные дела, включая журнал отпусков, медицинских справок и т.д.

• Папки для корреспонденции в хронологическом порядке

1.01 Входящая корреспонденция

1.02 Журнал регистрации входящей корреспонденции

1.03 Исходящая корреспонденция

1.04 Журнал регистрации исходящей корреспонденции

1.05 Журнал доставки корреспонденции (для передачи почты Подрядчику)

1.06 Дубликаты в компьютерном варианте

4.4 Общие требования

Вся исходящая корреспонденция должна быть подписана Поставщиком на объекте (Главный инженер), в случае его продолжительного отсутствия, его заместителя, чьи полномочия должны быть подтверждены в письменной форме.

Поставщик не должен напрямую связываться с субподрядчиком Генерального подрядчика. Копии писем могут направляться субподрядчику после получения согласия Генерального подрядчика.

Конфиденциальная переписка должна храниться в отдельных папках в защищенном месте.

5. Ответственность сторон

5.1. Поставщик за нарушение сроков окончания услуг и сроков выполнения услуг несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1 % от суммы неисполненного и ненадлежащего исполнения обязательств по  договору за каждый день просрочки. Заказчик без ущерба другим своим правам взыскивает в виде неустойки в размере 0,1% от суммы неисполненного и ненадлежащего исполнения обязательств по Договору за каждый день просрочки. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки в размере неисполненного и ненадлежаще исполненного обязательства по Договору со стороны Поставщика, включая случаи нарушения срока исполнения обязательств по Договору.

5.2. За неисполнение обязательств по доле местного содержания, предусмотренного пунктами 1.3. и  3.1.12. настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного процентного значения местного содержания,  но не более  15% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Подрядчиком или может быть удержан Заказчиком до подписания Сторонами соответствующего (окончательного) акта.

6. Срок действия договора

6.1. Поставщик обязуется оказывать услуги технического надзора по настоящему Договору согласно графику производства работ Подрядчика.

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.Форс-мажор

7.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна в течение трех дней письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

7.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

8. Конфиденциальность

8.1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также

технической документации или информации предоставленной Заказчиком или от его имени другими лицами.

8.2. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

9. Изменение и расторжение договора

9.1. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть договор, если другой стороной допущены существенные нарушения условий договора.

9.2.Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть договор, если Заказчик либо Поставщик терпят банкротство или ликвидируются по иным обоснованиям за исключением его реорганизации.

9.3.Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего исполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, в котором указывается причина расторжения договора, объем аннулированных услуг, а также дата расторжения договора. В этом случае Заказчик производит оплату фактически оказанных услуг.

9.4.Внесение изменений и дополнений в Договор допускается при условии неизменности качества и других условий, в следующих случаях:

9.4.1 по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на услуги и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о  закупках цены на аналогичные закупаемые услуги изменились в сторону уменьшения;

9.4.2 в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых Услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора, при условии неизменности цены за единицу Услуги, указанных в Договоре;

9.4.3 в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан, в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных услуг в плане закупок.

9.5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан;

9.6. Любые  изменения и дополнения к настоящему  договору действует лишь при  условии, если совершены в письменной форме  и подписаны  сторонами.

9.7. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора.

9.8. Не допускается вносить в Договор изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 9.4. Договора.

Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертic» Юридический адрес: 070001, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск ул. Кирова,35 Фактический адрес: 070001, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск ул. Кирова,61 БИН110640012780 ИИКKZ65998LTB0000083649 В АО «Цеснабанк» БИК TSESKZKA Кбе 16 |  |
| Председатель Правления __________________М. Сапаргалиев М. П. | Директор ________________ ФИО М. П. |

Согласовано:

Зам. Председателя Правления Бегимханов Е.Ж.                             _______________

Директор ДС Жапбаров Н.Е.                                                              _______________

Директор  ДПОиКР Амантай М.                                                        _______________

Главный бухгалтер Баширова Г.А.                                                     _______________

Начальник ОC  ДС Айтбаев Д.У.                                      _______________

Главный менеджер Курманбаева М.                                                   _______________

Спец. по закупкам ОЭ Алимханова Ж.Н.                                       ____________